# UNIVERSIDAD  DE  BUENOS  AIRES

## SECRETARIA  DE  CIENCIA  Y  TÉCNICA

S I S B I

# TESIS  Y  DISERTACIONES  ELECTRÓNICAS

#### PORTAL  INSTITUCIONAL

##### PRE-PROYECTO

#### Buenos Aires 2004

C O N T E N I D O S

| PRESENTACION DEL PROGRAMA |  |
| --- | --- |
| 1. Objetivos | 3 |
| 1.1 Objetivo principal |  |
| 1.2 Objetivos secundarios |  |
| 2. Beneficios | 3 |
| 2.1 Beneficios para los estudiantes |  |
| 2.2 Beneficios para la Universidad |  |
| 2.3 Beneficios para la región, país y sociedad |  |
| 3. Características del programa y de la biblioteca digital | 5 |
| 3.1 Características funcionales |  |
| 3.2 Características técnicas |  |
| 4. Resultados perseguidos | 5 |
| 4.1 Institucionales |  |
| 4.2 Nacionales y Regionales |  |
| 5. Descripción suscinta del Programa y del Pre-Proyecto | 6 |
| PLANIFICACION DE BIBLIOTECAS DIGITALES DE TESIS |  |
| 1. Creación de un Equipo de Profesionales | 8 |
| 2. Etapas del Proyecto | 8 |
| 3. Diseño del Plan de Trabajo | 9 |
| 4. Cálculo de los Recursos necesarios | 9 |
| 5. Normalización del Proceso de Producción y Edición de tesis electrónicas | 9 |
| 6. Formación de estudiantes y Disponibilidad de recursos | 10 |
| 7. Desarrollo y Gestión de la Colección | 10 |
| 8. Arquitectura del Sistema | 10 |
| 9. Diseño de Servicios y Protección de los Derechos de Autor | 11 |
| 10. Evaluación del Proyecto | 11 |
| 11. Cooperación | 12 |
| PLAN DE TRABAJO |  |
| 1. Creación del Equipo de Profesionales | 13 |
| 2. Etapas del Proyecto | 14 |
| 2.1 Antecedentes |  |
| 2.2 Sensibilización |  |
| 3. Diseño del Plan de Trabajo | 15 |
| 4. Cálculo de Recursos necesarios | 16 |
| 5. Desarrollo y gestión de la Colección | 16 |
| 6. Arquitectura del Sistema | 18 |
| 6.1 Para el Centro Coordinador |  |
| 6.2 Para cada Unidad de Información |  |
| Bibliografía | 19 |
| Anexo I Proyecto Piloto de tesis electrónicas. Biblioteca. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 20 |

P R E S E N T A C I O N   D E L  P R O G R A M A

- OBJETIVOS

1.1	Objetivo Principal

Desarrollar un Portal Institucional de Tesis y Disertaciones Electrónicas en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, con el fin de registrar, almacenar, preservar y difundir la producción del conocimiento.

  - Objetivos Secundarios

- Proporcionar a la Universidad los medios para la introducción de las innovaciones metodológicas y tecnológicas que se requieran;

- Obtener informaciones estadísticas y gerenciales para la validación de los programas de posgraduación.

- BENEFICIOS

Las tesis y disertaciones existen y se publican en papel, así que ¿por qué no publicarlas electrónicamente?  Las tesis y disertaciones están evaluadas por comités examinadores, constituyendo una garantía de la calidad de lo que se publica.

Los beneficios requieren de estrategias para almacenar y recuperar tesis y disertaciones electrónicas, y pueden ser clasificados en tres categorías

2.1	Beneficios para los estudiantes

El acceso a la información:

- Realza la calidad de las tesis.

- Produce un acceso más fácil y rápido a la información.

Las tesis y disertaciones:

- Permiten compartir la producción intelectual.

- Pueden identificar y conectar grupos de investigación nacionales e internacionales.

- Las carreras pueden ser evaluadas por el número de tesis y disertaciones producidas y por el número de tesis accesibles.

- Contienen reseñas bibliográficas.

- Proveen información que ayuda a evitar la duplicación de esfuerzo.

- Presentan los métodos usados durante la investigación, y posibilitan que estos métodos sean usados por otros.

El formato electrónico:

- Abarata la consulta, ya que no es necesario imprimir tantas copias.

- Hace que los resultados sean conocidos en el ámbito nacional e internacional.

- Fortalece al cuerpo docente, a las carreras y a la universidad difundiendo el conocimiento.

- Permite que las copias sean identificadas de manera más fácil por la rápida presentación.

2.2	Beneficios para la universidad

El acceso a la información:

- Realza la calidad de las tesis y disertaciones.

- Un programa de tesis electrónicas introduce bibliotecas digitales en la universidad, permitiendo expandirse a otros proyectos.

Las tesis y disertaciones:

- Las carreras pueden ser evaluadas por el número de tesis y disertaciones producidas y por el número de tesis accesibles.

- Pueden identificar y conectar grupos de investigación nacionales e internacionales.

- Hacen que los resultados de las carreras sean ampliamente conocidos.

- Son parte de los activos y de la historia de la universidad.

El formato electrónico:

- Requiere menos espacio de almacenamiento.

- Hace que los resultados sean conocidos en el ámbito nacional e internacional.

- Permite compartir conocimiento sobre bibliotecas digitales.

- Fortalece al cuerpo docente, a las carreras y a la universidad difundiendo el conocimiento.

- permite que las copias sean identificadas de manera más fácil por la rápida presentación de los resultados.

2.3	Beneficios para la región, país y sociedad

El acceso a la información:

- Realza la calidad de las tesis.

Las tesis y disertaciones:

- Pueden identificar y conectar grupos de investigación nacionales e internacionales.

- Pueden hacerse públicas con la financiación de fondos.

El formato electrónico:

- Posibilita que el financiamiento con dinero público produzca el retorno de los resultados a la sociedad.

- Permite compartir conocimiento sobre bibliotecas digitales.

- Permite que las copias sean identificadas de manera más fácil por la rápida presentación de los resultados.

- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y DE LA BIBLIOTECA DIGITAL

3.1	Características Funcionales

- Acceso a través de Internet:

- Utilización de estándares internacionales, con interfaces, multilingües que permitan la producción de informaciones estadísticas y gerenciales;

- Acceso a texto completo;

- Interacción con los alumnos en la creación del documento electrónico de acuerdo al formato preestablecido en el proceso de elaboración de las tesis y su almacenamiento en la Biblioteca Digital;

  - Características Técnicas

###### Aplicación de un sistema que utiliza bases de datos y estándares de tecnología reconocidos internacionalmente como el Open Source.

4.   RESULTADOS PERSEGUIDOS

  - Institucionales

- Aumento de la visibilidad institucional;

- Generación de una cultura de publicación electrónica;

- Optimización de recursos para evitar la duplicación de esfuerzos;

- Facilitar y agilizar el acceso a la información de los alumnos que están en programas de posgraduación;

- Disminución del espacio físico de almacenamiento;

- Garantizar el acceso a las Tesis y Disertaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento;

  - Nacionales y Regionales

- Difusión de la bibliografía nacional;

- Promoción del intercambio y la integración de grupos de investigación en áreas afines;

- Contribución en el relevamiento de la producción intelectual nacional;

- Colaboración con el desarrollo de la investigación nacional;

- Conocimiento de la producción científica e intercambio de información en el ámbito nacional y regional.

5.   DESCRIPCIÓN SUSCINTA DEL PROGRAMA Y DEL PRE-PROYECTO

Las tesis despiertan un creciente interés debido a distintas causas y sobre todo, por su importancia para el desarrollo de la investigación científica ya que se trata de trabajos de investigación que partiendo de informaciones anteriores, realizan aportes originales y abren nuevas líneas de trabajo para futuras investigaciones lo que permite avanzar en el desarrollo del conocimiento.

Los problemas de control y acceso a las mismas se han ido paliando progresivamente, sobre todo por parte de los profesionales de las Ciencias de la Documentación, a través de distintos métodos como la elaboración de repertorios, la ubicación de las tesis inéditas en la biblioteca de la universidad en la que han sido defendidas y otros.  Pero la experiencia indica que la publicación de las tesis se ha revelado como el sistema más eficaz para garantizar dicha accesibilidad.

La publicación comercial no suele ser rentable en este tipo de documentos, y por otra parte, la edición comercial no recoge en muchos casos el documento original completo sino sólo una parte.  Por éstas y otras razones desde hace un tiempo se vienen impulsando, principalmente desde las universidades, programas de edición de tesis que no se ajusten a la clásica edición comercial.

Este sistema de publicación ha supuesto la entrada de las tesis, en canales de distribución no habituales, pero sí en canales que permiten que lleguen con cierta facilidad a las universidades, a través de los procedimientos de canje y que se integren en los circuitos de control tradicionales como el Depósito Legal, en repertorios tales como las Bibliografías Nacionales, y por otros medios. La integración definitiva en las colecciones de las bibliotecas ha garantizado la presencia sistemática en sus catálogos, su consulta y su conservación.

Este tipo de reproducción presenta diversas variantes. Hay universidades que reproducen todas las tesis, mientras que otros reproducen sólo algunas.  Por otra parte, hay países que tienen una normativa única para su publicación y las universidades se ciñen a la misma.

En cuanto al soporte utilizado para la publicación ha habido una evolución; se empezó a reproducirlas muy modestamente, al principio se fotocopiaban, luego hace su aparición la microfilmación y recientemente el CD-ROM.

El salto cualitativo en la accesibilidad de las tesis ha tenido lugar cuando, a partir de la edición digital, mediante el uso de tecnología web, y gracias a su descripción a través de metadatos, se han hecho accesibles a través de INTERNET.  Es decir, con el nacimiento de bibliotecas digitales de tesis, a las que hay que situar en el contexto general en el que se están desarrollando el resto de las bibliotecas digitales, pues tienen los mismos elementos, características y ventajas.

En la actualidad, la creación de bibliotecas digitales de tesis, está experimentando un gran desarrollo, como puede constatarse observando el número de miembros de la Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).  El fenómeno se ha visto favorecido por una serie de causas:

- La producción -en crecimiento- de tesis en formato electrónico.

- El desarrollo de las redes universitarias y los equipos informáticos.

- Las universidades convertidas en productoras de información digital.

- Su bajo costo de producción.

- El compartir recursos por medio de proyectos cooperativos

- La rapidez en el proceso de publicación y la mayor visibilidad

La existencia de bibliotecas de tesis aumenta el prestigio de las universidades y en este sentido no hay que olvidar que los servicios bibliotecarios se han tomado como un indicador clásico de la calidad de las universidades.  En realidad, el desarrollo de estos proyectos en el seno de las universidades es a la vez causa y efecto del desarrollo tecnológico de la propia universidad, por lo que son indicadores del prestigio de la misma.

Por otra parte, se está abriendo paso entre los evaluadores del grado de calidad de las universidades, la idea de incluir como indicador no sólo el número de tesis aprobadas, sino también el número de tesis accesibles.

Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero el ritmo de crecimiento de las bibliotecas digitales de tesis, y la existencia de sólidas bases para la cooperación a nivel internacional, hacen presagiar que pronto las universidades se van a incorporar a este fenómeno lo que hará que la visibilidad de las tesis sea cada día mayor.

Sin embargo, y a pesar de lo expuesto, las bibliotecas digitales, en general, y las de tesis en particular, presentan todavía problemas que será necesario solucionar en el futuro. Entre éstos hay que citar: la falta de estándares, los problemas relacionados con la propiedad intelectual, con los soportes físicos y con las redes de telecomunicaciones, entre otros.

P L A N I F I C A C I Ó N    P A R A    E L    D E S A R R O L L O

D E    B I B L I O T E C A S    D I G I T A L E S

D E    T E S I S

- Creación de un equipo de profesionales

Un equipo conformado por profesionales de la información será el encargado de crear y desarrollar la biblioteca digital de tesis de la Universidad.

El personal bibliotecario y el informático tienen un papel preponderante en este equipo.

Por las características de este tipo de documento, es necesario que también formen parte del equipo: docentes implicados, personal administrativo y representantes de alumnos, por ejemplo.  Debe existir, además, una coordinación de dicho equipo.

- Etapas del Proyecto

Las bibliotecas digitales de tesis creadas dentro de las universidades deben integrarse desde un principio en el contexto del Sistema Bibliotecario Universitario, de acuerdo con la realidad de la biblioteca de la que vaya a formar parte la colección. Este principio se encuentra ya avalado porque muchas de las bibliotecas ya tienen colecciones de tesis en papel o en otros soportes; y porque la biblioteca universitaria es en este momento una biblioteca híbrida que gestiona tanto colecciones que podríamos llamar tradicionales, como otras integradas por recursos digitales tales como revistas, bases de datos, y otro tipo de documentos.

Por esta razón, las metas y objetivos deberán estar de acuerdo con las funciones y actividades de la Unidad de Información, el tipo de especialidad, sus usuarios, y cualquier otra característica que pueda presentar.

La integración requiere también que se deposite un ejemplar o los que se determinen en papel y/o soporte electrónico en la biblioteca.

- Diseño del plan de trabajo:

En el diseño se tendrán en cuenta el lugar en que son depositadas las tesis hasta que se publican así como los aspectos referidos a la conservación, descripción e inclusión en bases de datos y catálogos.

Se fijarán las funciones y responsabilidades de cada uno de los agentes que intervienen en el proceso, como así también es necesario diseñar los procedimientos administrativos de redacción de la tesis.

- Cálculo de los recursos necesarios

- Económicos. Es conveniente considerar en este Programa la proyección y visibilidad de la institución. Los fondos que se destinen deberán estar acorde con la envergadura del proyecto. En líneas generales aunque los fondos suelen proceder de la institución de la que depende la biblioteca, es importante tener en cuenta que se requerirá para el arranque un paquete global de los recursos económicos.

- Personal. Para llevar cabo las distintas etapas de la producción y edición de tesis y disertaciones electrónicas, intervendrán diferentes especialistas del ámbito de la información, quienes tendrán a su cargo diferentes tareas: bibliotecarios, analistas, diseñadores gráficos e informáticos, además del personal administrativo de apoyo.

c)  Materiales. En todo proyecto es necesario tener en cuenta la infraestructura que se destinará al desarrollo y a la puesta en marcha. En este programa se considerarán los locales y el equipamiento, partiendo de lo que se posee y adquiriendo lo imprescindible para realizar las tareas.

- Normalización del proceso de producción y edición de tesis electrónicas

- Cada Universidad, de acuerdo con la legislación de su propio país, dispone de una normativa dirigida a ordenar el proceso de realización, presentación, lectura, etc. de las tesis.  Cuando la Universidad decide crear una biblioteca digital, debe acomodar la normativa existente a dicho proceso.

- Formatos y hojas de estilo.  Es conveniente reducir el número de formatos de escrituras utilizando algunos como Microsoft Word o Latex, según las disciplinas, con el fin de facilitar su conversión a formatos más adecuados para el archivo, como SGML, o para el acceso al documento como PDF o XML.

- Estructura formal de la tesis.  Las partes de que debe constar una tesis se fijó a nivel internacional con la publicación en 1986 de la Norma ISO 7144.

- En la descripción de recursos digitales son imprescindibles los metadatos, facilitando su gestión y búsqueda.  La inclusión de metadatos adecuados facilitará su recuperación en Internet.  Partiendo del formato más extendido, el Dublin Core, algunas instituciones realizan adaptaciones para atender las necesidades que genera la descripción de las tesis.

En la asignación de los metadatos es imprescindible la colaboración de los autores, que pueden incluirlos dentro del propio documento o en formularios externos, según se determine.

6.   Formación de estudiantes y disponibilidad de recursos

La participación de los tesistas en el proceso de la edición digital de las tesis, requiere que la universidad les de algún tipo de formación en esta área y les facilite recursos como los formatos a utilizar, y cualquier otro recurso que fuera necesario.

El sistema de formación debe arbitrarlo la propia Universidad según crea conveniente y de acuerdo con los medios de que disponga, a través de cursos, talleres, etc.

- Desarrollo y gestión de la colección

La colección es el elemento más importante de la biblioteca.  En este caso será necesario:

- Calcular el volumen de la colección, en soporte papel y digital.

- Decidir si se publican todas o sólo algunas de las tesis leídas.

- Si la biblioteca digital va a incluir las tesis futuras que se defiendan en la Universidad, o si se incluirán retrospectivamente en formato digital las que están en papel.

- Tomar medidas de preservación y conservación de los documentos.

8.   Arquitectura técnica o arquitectura del sistema

Es el soporte tecnológico de la biblioteca, e incluye el software y el hardware necesario para la existencia de la misma. Los elementos que lo integran son numerosos y guardan relación con la representación, almacenamiento, tratamiento y recuperación de la información.

Entre ellos se encuentran los siguientes:

- El servidor o servidores donde residirá la colección digital y el sistema operativo.

- Formatos utilizados, tanto desde el punto de vista físico como lógico (SGML, HTML o XML).

- Motores o sistemas de búsqueda que permitan recuperar la información almacenada.

- Procolos tales como Z39.50, que permite a los programas clientes interrogar a servidores distantes y recibir los resultados.

- Bases de datos que contengan todos los documentos que forman la colección de la biblioteca digital, relacionados y organizados con una lógica coherente.

- Seguridad, tanto de la información como la física.

- La interfaz gráfica: su desarrollo es muy importante ya que de ella dependerá en gran medida el éxito de la misma.

- Metadatos.

- Otros elementos como equipamiento (escáneres, impresoras), redes, etc., son necesarios para la implementación de la biblioteca digital.

Es necesario valorar también otras cuestiones con relación a la cooperación con otras instituciones y por lo tanto si se van a compartir servidores, o si es conveniente tomar otro tipo de decisiones que favorezcan la tarea.

9.   Diseño de servicios y protección de los derechos de autor

El servicio que mejor define a una biblioteca digital es el acceso a los documentos, proporcionando un servicio de valor agregado a la comunidad académica local y externa. El diseño de los servicios de consulta será definido por la unidad de información acorde a ciertos requerimientos existentes en la institución a la que pertenece.

El acceso al documento está directamente relacionado con la protección de los derechos de autor, y en el caso de las tesis puede presentar algunos problemas.

Hay que tener en cuenta que una tesis es, además de un documento administrativo, el resultado de una labor de investigación original llevada a cabo por un autor, que tiene la propiedad intelectual.

En el aspecto mencionado se deberá tener en cuenta no sólo la legislación del país, sino que será también necesario la firma de un acuerdo con el autor que autorice el acceso a la tesis en determinadas condiciones: si el acceso será completo o restringido a algunas partes; en qué ámbito geográfico tendrá difusión (en campus o por la intranet en forma temporal hasta que se publique en alguna revista).

Otra cuestión que puede plantearse y que debe ser autorizada por el autor, es el suministro de copias en distintos soportes, que pueden ser demandadas por centros de documentación, bibliotecas o por particulares.

- Evaluación del proyecto

La evaluación forma parte del proceso de planificación, ya que lo que se trata de evaluar es si se cumplen los objetivos y metas propuestas en el plan.

A lo largo del proceso se recogerán datos procedentes de estadísticas de visitas a la página web, descargas de ficheros, y cualquier otro dato que sea útil para realizar la evaluación.

Otra aplicación importante para llevar a cabo la evaluación es recoger otros datos procedentes de encuestas realizadas a los estudiantes y usuarios acerca del nivel de satisfacción del servicio.

- Cooperación

El desarrollo de bibliotecas digitales se sitúa hoy en el campo de la cooperación, si se considera que ésta es un elemento que forma parte de la esencia misma de la biblioteca digital.

Cuando una universidad se plantea crear una biblioteca digital de tesis debe tener en cuenta que existe la posibilidad de cooperar con otras instituciones. Esto hace posible un intercambio de información y permite conocer la producción intelectual de los investigadores y las realizaciones generadas en las distintas áreas temáticas de investigación de las unidades académicas.

P L A N    D E    T R A B A J O

1.  CREACIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES

- La Universidad Nacional de Chile con el auspicio de la UNESCO, organiza en el mes de noviembre de 2003, el Seminario y 1º Taller Latinoamericano de Producción y Difusión de Tesis Electrónicas.

La Universidad de Buenos Aires, a través del SISBI, es invitada y participa del mismo.

Con la asistencia a este evento, la Universidad de Buenos Aires manifiesta el compromiso de iniciar la producción de tesis electrónicas utilizando la plataforma XML.

- La Coordinación del Sistema de Bibliotecas y de Información, SISBI de la Universidad, convoca y coordina la conformación de la Comisión de Trabajo que se integra de la siguiente manera:

- SISBI:  Ms. Elsa E. Elizalde y  Bibl. Nora  Fasano de Roig

- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Lic. Nancy Gómez

- Facultad de Ciencias Veterinarias:  Prof. Rosa E. Monfasani

- Facultad de Ingeniería: Bibl. Natalio Tenuta

- Facultad de Medicina: Lic. Mª Teresa Di Vietro

- Facultad de Odontología: Bibl. Graciela Piantanida

En el curso de las reuniones mantenidas por este equipo surgió la necesidad de consultar e integrar a otros profesionales no sólo de las bibliotecas sino de las áreas de sistemas informáticos y de tecnología y comunicación.

Para dar continuidad a las tareas propuestas se conformaron Sub-Comisiones de Trabajo, a saber:

- Metadatos

SISBI: Lic. Claudia E. Ferrando y Lic. María Patricia Prada

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo: María M. Balbi.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Lic. Olga Arias

- Propiedad Intelectual

Facultad de Ciencias Sociales: Lic. Daniel Comandé

Facultad de Derecho: Lic. Corina Tiribelli y Dra. Delia Lipszyc

- Software

SISBI: Lic. Pablo Alvarez Alonso y Guillermo Corrado S.

CCC: Ing. Julio Guarino

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Leonardo Domínguez

Facultad de Ingeniería: Ing. Maria Feldgen

Facultad de Odontología: Lic. Ada Vogh

- Asistencia de los integrantes del Grupo al “Seminario – Taller: rumbo a la Biblioteca Digital, producción de tesis electrónicas en XML”, organizado por el SIU – 8 y 9 de marzo de 2004.

- ETAPAS DEL PROYECTO

2.1  Antecedentes

La metodología de trabajo se basó en la observación y análisis de bibliotecas digitales de tesis doctorales ya desarrolladas o en vías de desarrollo, que por diversas causas son consideradas relevantes. Los ejemplos que se citan se refieren básicamente a experiencias del exterior, a causa del desarrollo incipiente en que se encuentra la biblioteca digital en nuestro medio.

La evaluación se ha llevado a cabo a través de sus respectivas páginas web, donde se puede observar claramente el grado de avances obtenidos y el uso que se le da a este tipo de biblioteca digital. Como apoyo del análisis de documentos dirigidos a orientar en este tema, se consultó entre otros la Guía de tesis y disertaciones electrónicas de la UNESCO.

De los numerosos proyectos de bibliotecas digitales que existen, el equipo de trabajo se basó en los que consideró que poseían mayor experiencia:

- Universidad de Virginia Tech, Estados Unidos, de la que deriva el proyecto internacional más importante del momento: Networked Digital Library of Theses an Dissertations (NDLTD). http://etd.vt.edu  y  http://schola.lib.vt.edu/theses/

- Australian Digital Theses Program.  http://thesis.anu.edu.au

- Cybertheses: proyecto internacional Universidad de Montreal, de Lumiere (Lyon) y de Chile.

http://www.cybertheses.org/cybertheses/cybertheses.html / http://www.cybertesis.cl

- Portal tesis Canadá.  http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/index-e.html

- Proyecto de tesis Doctorales Electrónicas de Cataluña.  http://www.tdx.cesca.es/index_tdx_cs.html

- Universidad de Puerto Rico, tesis electrónicas de la Maestría de Biología.  http://www.uprm.edu/biology/estgrad/programa%20graduado%20Biologia/tesis_electronicas.htm

- Instituto Brasileiro de Información en Ciencia y Tecnología.  http://www.ibict.br

- Universidad Nacional de La Plata, Proyecto de Enlace de Bibliotecas-PREBI.  http://sedici.unlp.edu.ar/index.php

2.2  Sensibilización

- El Grupo de Trabajo confecciona un proyecto de Resolución para la constitución de un Portal de Tesis Electrónicas, el que es elevado a la Secretaría de Ciencia y Técnica en marzo del corriente año, de acuerdo a lo peticionado por el Secretario de Ciencia y Técnica, Dr. Jorge Medina.

- Se realiza una ‘Comunicación’ del presente proyecto en el 9º Encuentro de Bibliotecas Universitarias, organizado por ABGRA – Asociación de bibliotecarios Graduados de la República Argentina, 14 de abril de 2004.

- La Secretaria de Ciencia y Técnica de la UBA, a través del SISBI, financia y organiza - en forma conjunta con la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur y la colaboración de UNESCO - el Seminario: “Bibliotecas Digitales y su rol en la Educación Superior”, impartido por el Prof. Edward Fox de la Virginia Tech, el 19 de mayo de 2004, en el Aula Magna de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

3.  DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO

- Análisis comparado de distintas plataformas para contener los documentos digitales: Cybertesis, TEDE y D-Space.

Con la conformación de un equipo de trabajo informático integrado por profesionales de las áreas de computación e ingeniería de sistemas, se realizará la experiencia de digitalización de tesis históricas de la Universidad de Buenos Aires, para desarrollar e integrar las propiedades del Software TEDE y la salida y recuperación del Software CYBERTESIS. Todo esto para lograr un software integrado de gestión de las tesis en la Universidad.

- Se destinan esfuerzos a concentrar los registros bibliográficos de las tesis existentes en las Bibliotecas de las diferentes Unidades de Información de la UBA, con la creación de una Base de Datos.

Tareas:

- Definición de los Metadatos estándares para la Universidad, en concordancia con estándares nacionales e internacionales.  [en curso]

- Definición de una base de datos en la que se visualicen los metadatos seleccionados y el texto completo de: Introducción, Conclusiones e Indice de la tesis – con un ícono para optar por la bajada del texto completo, imágenes, videos y/o cualquier otro archivo adicional que contenga.

- Evaluación de los Informes que presente la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el mes de septiembre, respecto de su Proyecto Piloto de tesis electrónicas utilizando el programa TEDE, como parte del proyecto “Constitución de la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: registro, almacenamiento y puesta a disposición de la producción intelectual de la Facultad” subsidiado por Antorchas.

- Definición de los aspectos legales: autorización del autor (divulgación y confidencialidad).  [en curso]

- Definición de la cadena de trabajo: flujo de trabajo y áreas intervinientes.

- Definición de las modalidades de capacitación, programas de entrenamiento y soporte a los alumnos.

- ‘Acuerdos’ con otras Unidades de Información.

-  Especificación de plazos para elaborar el Proyecto.

4.  CÁLCULO DE RECURSOS NECESARIOS

- b)  Personal:

- Equipo Coordinador del Proyecto

Personal Informático

Bibliotecarios

Coordinador de Posgrado

c)  Equipamiento:

Para las catorce (14) Unidades de Información se estima una inversión mínima total de:

| Descripción Equipamiento | Costo |
| --- | --- |
| Servidor (con accesorios de instalación) | $ 25.000.- |
| Pentium IV (con UPS y grabadora de CD) | $ 56.000.- |
| Scanners | $ 42.000.- |
| Software Adobe Acrobat 6.0 | $ 500.- |
| TOTAL | $ 123.500.- |

5.  DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA COLECCIÓN

En primera instancia se procedió a recoger la documentación en vigencia en cada una de las Unidades Académicas, como así también el número de tesis existentes, soporte en el que se presentan y el promedio de la producción anual. Los resultados que arrojó esta actividad se reflejan en las Tablas que siguen:

TABLA  1

| # Unidades Académicas | # Tesis Existentes Doctorado Maestría |  | # Tesis por Año # Doctorado Maestría |  | # Soporte Impreso Electrónico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Agronomía | 885 |  |  |  | x |  |
| # Arq. DyU | 2 |  |  |  | x |  |
| # Cs. Económicas | 1.169 | 72 | 14 | 12 | x |  |
| # Cs. Ex.y N. | 3.700 | 15 | 90 | 10 | x | 200 |
| # Cs. Sociales |  |  |  | 3 | x |  |
| # Cs. Veterinarias | 173 |  |  |  | x |  |
| # Derecho | 1.105 |  | 16 |  | x |  |
| # Farmacia |  |  | 54 |  | x |  |
| # Filosofía | 1.600 |  | 70 |  | x |  |
| # Ingeniería | 1.636 |  | 4 |  | x |  |
| # Medicina |  |  |  |  |  |  |
| # Odontología | 54 |  |  |  | x |  |
| # Psicología |  |  | 75 |  | x |  |

Fuente: Direcciones de Bibliotecas, Base de Datos Tesis-UBA y/o Secretarías de Posgrado de Facultad.

### TABLA  2

| # Unidad Académica | # Doctorados Títulos Emitidos 1998 a 2002 | # Maestrías TítulosS Emitidos 1998 a 2002 |
| --- | --- | --- |
| Agronomía | 6 | 72 |
| Arquitectura, Diseño y Urbanismo | 0 | 3 |
| Ciencias Económicas | 6 | 33 |
| Ciencias Exactas y Naturales | 408 | 1 |
| Ciencias Sociales | 0 | 38 |
| Ciencias Veterinarias | 11 | 8 |
| Derecho | 46 | 0 |
| Farmacia y Bioquímica | 96 | 0 |
| Filosofía y Letras | 87 | 14 |
| Ingeniería | 17 | 3 |
| Medicina | 139 | 0 |
| Odontología | 22 | 5 |
| Psicología | 2 | 0 |
| CEA |  | 31 |
| Dependencia Compartida e/Fac. |  | 12 |

Fuente: Memoria de la Dirección de Títulos y Planes de la UBA

Es necesario prever distintas modalidades de digitalización, dado que coexisten en forma paralela tres realidades: históricas o retrospectivas impresas, contemporáneas impresas que además se pueden recuperar en su versión electrónica y futuras, es decir las que nacerán digitalizadas:

- escaneado del papel y conversión al formato que se defina;

- conversión al formato que se defina del archivo original entregado por el tesista en soporte electrónico;

- redacción directa de la tesis en el formato electrónico definitivo.

Cada Unidad de Información definirá sus etapas de trabajo e instancias a seguir; la tercera modalidad de digitalización queda a resolverse en un futuro próximo, previa evaluación de los resultados obtenidos en las pruebas pilotos.

Una modalidad de avance constituye la instrumentación de pruebas pilotos en Facultades y/o Departamentos específicos, quienes además de experimentar un programa y hallar soluciones más concretas que la teoría, mostrarían paulatinamente la forma de transitar el cambio y ver las dificultades que se presentan en una institución tan grande como la Universidad de Buenos Aires.

6.	ARQUITECTURA DEL SISTEMA

6.1  Para el Centro Coordinador

- Servidor. Indispensable para contener las tesis de la UBA.

- HTML, XML. Necesario para los desarrollos del programa.

  - Para cada Unidad de Información

-   PCs. Indispensable tanto para la recolección que realice la    biblioteca, como así también para la disponibilidad de puestos de trabajo de los tesistas.

-   Scanners. Necesario en el momento en que la biblioteca inicie la digitalización retrospectiva de las tesis.

-  Infraestructura de red local. Indispensable para transferencia de datos.

-   XML, Adobe. Necesario para uso y lectura de las tesis.

Buenos Aires, Septiembre de 2004

### BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Ferrer Sapena, Antonia y otros. Presentación del proyecto: guía metodológica para la implantación de una biblioteca digital universitaria.  En: Revista general de información y documentación, 2002, Vol. 12, nº 2.

- Francia. Ministere de l’Education Nationale. Rapport sur la difusion electronique des theses.  [En linea].

http://www.sup.adc.education.fr/bib/Acti/These/jolly/entete.htm

- García Camarero, Ernesto y Luis Angel García Melero.  La biblioteca digital.  Madrid: Arco Libros, 2001.

- López Guzman, Clara.  Modelo para el desarrollo de bibliotecas digitales especializadas.  [En linea].

http://www.bibliodgsca.unam.mx/tesis/tes7cllg/tes7cllg.htm

- Méndez Rodriguez, Eva.  Metadatos y recuperación de la información: estándares, problemas y aplicabilidad en bibliotecas digitales.  Gijón: Trea, 2002.

- Orera Orera, Luisa.  Bibliotecas digitales de tesis doctorales: metodología para su planificación. En: Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 72, septiembre 2003.  p. 55-72

- UNESCO. Guía de tesis y disertaciones electrónicas. [En linea].

http://www.etdguide.bibliored.cl/guide/

- Universidad de Zaragoza. Normativa sobre tesis. [En línea].

http://www.unizar.es/doc/tesis/tesis.html

Anexo I

Proyecto Piloto de tesis electrónicas

Biblioteca. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Algunos beneficios pueden aparecer en más de una categoría.

http://tennessee.ccvt/Iming/cgi-bin/ODL/nm-ui/members….

A título indicativo, un método con algunos elementos a considerar y sin perjuicio de revisiones posteriores.

Acorde al esquema de Planificación.

No se repiten a los integrantes ya mencionados en la Comisión principal.

Disponible en http://www.sisbi.uba.ar/consultas/tesis.html

Se adjunta presentación de dicho proyecto.

A lo que cada una de las Dependencias ya posee en su planta funcional o puede llegar a disponer para la puesta en marcha de este Proyecto, se conformaría un ‘Equipo Biblio-Informático’ para que asista a cada una de las Unidades de Información.

No se han considerado las Bibliotecas de los Colegios, el Hospital de Clínicas y el CBC.

Para la obtención de estos títulos es condición necesaria la aprobación de la tesis respectiva.  Sin embargo estos datos no reflejan, en forma absoluta, la cantidad de tesis producidas por los egresados de la Universidad debido a que, por razones económicas, muchos de ellos no solicitan el título.