TESIS  ELECTRÓNICAS  UBA

Abstract

Objetivos del Proyecto de Tesis y Disertaciones Electrónicas: desarrollar un Portal Institucional de la UBA, para registrar, almacenar preservar y difundir la producción de conocimiento. Permitirá también actualizar a la Universidad en las nuevas tecnologías, y obtener información estadística para la validación de los programas de postgraduación.

- Se trata de presentar una Resolución que apruebe el desarrollo del Portal accesible por Internet, con acceso electrónico al texto completo y a la localización física del documento, legitimando así la tarea del equipo ya abocado a ello.

Tareas realizadas:   en el marco del Sistema de Bibliotecas y de Información – SISBI de la Universidad:

- Creación y Coordinación de la Comisión de Trabajo integrada por  profesionales de las distintas Unidades de Información, con varias Sub-Comisiones de Trabajo con temáticas diferentes.

- Participación en y organización  de diversos Seminarios – Talleres.

- Comunicación e intercambio del proyecto en el 9º Encuentro de Bibliotecas Universitarias.

- Presentación del borrador de Resolución para la UBA (marzo 2004).

- Elaboración y presentación del Pre-Proyecto (octubre 2004).

- Definición de la Base de Datos Bibliográfica de Tesis presentadas en la Universidad.

- Pruebas-Piloto en curso: en el SISBI y en Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

- Presentación del Proyecto a la Red del Programa ALFA “Biblioteca de Babel”. (París, junio 2005).

Implementación del Proyecto – Tareas pendientes:

- Aprobar la resolución propuesta para la publicación de tesis en formato electrónico, vía web.

- Actualizar las reglamentaciones vigentes en las Unidades Académicas de la UBA para la presentación de Tesis.

- Continuación y ampliación a otras Unidades Académicas de las Pruebas-piloto

- Evaluación y continuación del diseño del Plan de Trabajo:  seguir un conjunto de etapas para el desarrollo organizado y estructurado, con base en las tendencias internacionales.

Recursos necesarios:

- Personal:  Equipo “biblio-informático” coordinador del Proyecto conformado por  personal informático, bibliotecarios y un coordinador de postgrado. Este equipo está constituido por recursos humanos ya disponibles en las plantas funcionales de las distintas dependencias intervinientes.

- Equipamiento: Para la primera etapa se utilizaría la infraestructura ya existente.

Razones para pedir una Resolución:

- Comprometer formalmente a toda la UBA para su ingreso a la comunidad de Universidades de la Sociedad del Conocimiento en lo que hace a la difusión de su producción.

- Legitimación del grupo de trabajo.

Beneficios que justifican este pedido:

La existencia de bibliotecas digitales de tesis aumenta la visibilidad y el prestigio de las Universidades. Los servicios bibliotecarios constituyen uno de los indicadores de calidad de las universidades. En efecto, la evaluación de calidad no sólo considera la cantidad de tesis sino también las condiciones de accesibilidad.